# 青岛市房屋建筑工程项目安全管理体系建设

# 实施方案（试行）

为进一步提升房屋建筑工程本质安全管理水平，压紧压实全员安全生产责任，构建权责统一、运行高效的项目安全管理体系，根据国家、省及地方有关规定，结合我市实际，制定本实施方案。

# 一、指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持安全第一、预防为主、综合治理的安全生产方针，落实市住房城乡建设局《关于加强建筑工程项目管理的实施意见》《关于进一步加强施工班组建设管理的实施意见》有关要求，通过构建项目安全管理体系，进一步明确安全生产职责，压实各级管理责任，强化施工班组建设，切实提升项目发现隐患问题的强烈意愿和解决问题的能力水平。

# 二、工作目标

按照“四级网络—三级管理—权责明晰—责任到人”的工作原则，搭建四级组织架构，完善三级管理体系，突出建设单位首要责任，压实施工单位主体责任，明确监理单位监理责任，形成企业、项目、班组、工人全员抓项目安全生产的管理新格局，实现“人人有事干，事事有人管”的工作局面。

# 三、建设内容

## （一）建立项目安全生产管理组织架构

项目建立安全生产组织架构，成立安全生产领导小组、安全生产执行专班、安全生产执行小组、安全生产班组的四级安全生产体系组织架构。（各层级具体职责见附件1）

一是设立安全生产领导小组（以下简称领导小组）

1.根据项目实际设置组长、副组长、组员，明确有关工作职责，统筹做好项目建设全过程安全管理。组长负责安全生产领导专班全面工作，按照职责抓好落实。

2.人员构成：

组  长：建设单位项目负责人；

副组长：施工单位项目经理、监理单位项目总监；

组  员：劳务分包、各专业承包单位项目负责人。

二是设立安全生产执行专班（以下简称执行专班）

1.根据项目实际设置组长、副组长、组员，接受安全生产领导专班的领导，按照职责要求牵头负责项目安全管理各项工作，指导安全生产执行小组抓好工作落实。

2.人员构成

组  长：建设单位项目安全负责人；

副组长：施工单位项目安全负责人（安全总监）、监理单位安全负责人；

组  员：劳务分包、各专业承包单位项目安全负责人，网格化管理员（栋号长等）。

三是设立安全生产执行小组（以下简称执行小组）

设检查教育和资料管理组、方案技术组、文明施工组、机械设备组、消防安全组、基坑安全组、架体及临边安全组、临电安全组、应急管理组9个执行小组。执行小组根据项目实际情况及特点、施工阶段等进行增减或自行设置，自行设置的执行小组有关职责由领导小组研究制定，由执行专班负责监督落实，做到一事不漏、一项不缺。各执行小组设置组长、组员、班组指导员（由施工总承包单位的管理人员兼任，党员优先），人员可以按照本方案设置，也可根据实际自行明确。施工现场所有班组必须全部纳入执行小组管理，各小组职责分工应划分明确。

1.检查教育和资料管理组

①按照职责做好安全生产统筹协调、资料汇集等工作。

②人员构成

组长：项目安全负责人

组员：安全员、施工员、资料员、分包管理人员

2.方案技术组

①负责施工现场方案技术等有关工作；具体管理钢筋工班组、混凝土工班组，也可按照项目实际确定管理的班组。

②人员构成

组长：项目总工

组员：技术员、施工员、劳务分包及专业承包管理人员，班组指导员（由技术员、施工员等组员兼任，党员优先，可一人担任多个班组指导员，下同）

3.文明施工组

①负责施工现场文明施工等有关工作；具体管理普工班组、镶贴工班组，也可按照项目实际确定管理的班组。

②人员构成

#### 组长：项目生产经理

组员：项目施工员、安全员、分包管理人员，班组指导员

4.机械设备组

①负责机械设备等管理工作；具体管理非道路移动机械班组、起重机械班组（含司机及信号工）、吊篮操作工班组，也可按照项目实际确定管理的班组。

②人员构成

组长：机械管理员

组员：材料员、机械维保人员，班组指导员

5.消防安全组

①负责现场消防管理工作；具体管理油漆工班组、防水工班组，也可按照项目实际确定管理的班组。

#### ②人员构成

#### 组长：项目安全负责人

组员：安全员、安装施工员、材料员、消防及水电分包单位安全员，班组指导员

6.基坑安全组

①负责基坑安全管理工作，具体管理支护班组、土方开挖班组，也可按照项目实际确定管理的班组。

②人员构成

组长：总工

组员：技术员、施工员，班组指导员

7.架体及临边安全组

①负责各类架体及临边防护安全管理；具体管理木工班组、架子工班组、抹灰班组、瓦工班组，也可按照项目实际确定管理的班组。

②人员构成

组长：生产经理

组员：施工员、安全员、技术员，班组指导员

8.临电安全组

①负责现场临时用电管理工作；具体管理电工班组、水暖班组、通风班组，也可按照项目实际确定管理的班组。

②人员构成

组长：安装技术负责人

组员：电工、安装施工员，班组指导员

9.应急管理组

①按照职责全面做好各项应急工作。

②人员构成

组长：项目经理

组员：相关管理人员

四是设置安全生产班组（以下简称班组）

### 1.按照“尊重实际、便于管理、注重实效、动态调整”原则，依据工序、工种将劳务分包、专业承包队伍合理划分班组，将现场工人全部纳入班组管理。班组包含但不限于钢筋工、混凝土工、普工、非道路移动机械、吊篮操作工、起重机械、油漆工、防水工、支护、木工、架子工、抹灰工、瓦工、水暖工、电工、通风等班组，也可根据项目不同进度、规模、特点设置相关班组。自行设置的班组职责由执行专班负责制定报领导小组批准，由执行小组负责监督落实。

### 2.班组人数根据需要具体确定，一般宜为10-30人。由劳务分包、专业承包队伍选派管理经验丰富的人员担任班组长，由执行小组有关成员（原则上为施工总承包单位管理人员，党员优先）担任班组指导员，接受执行小组的管理。所有作业人员必须纳入班组管理，所有班组必须设置班组长和指导员，所有班组必须纳入执行小组进行管理。

#### 3.各班组严格按照安全班组实施要求（附件2）抓好落实。

管理体系架构可按照方案提供的以下模版进行设置，也可按照项目实际自行确定。

四级网络

三级管理

权责明晰

责任到人

（模版一）

备注：各项目可在保证四级管理架构不变的情况下，按照实际自行设置安全生产执行小组、班组，执行小组职责进行明确，所有班组必须纳入执行小组管理，将班组长及班组指导员姓名、电话等上墙公示。

四级网络

三级管理

权责明晰

责任到人

（模版二）

备注：也可设置插盒式，自行设置安全生产执行小组，明确执行小组职责，自行确定执行小组所管理的班组，所有班组必须纳入执行小组管理。

（二）建立安全管理体系建设运行保障机制

一是建立安全责任倒查追溯机制

1.班组长严格落实“一班三检”制度，每日在班前、班中、班后对班组作业人员安全行为进行检查，发现问题立即责令整改，拒不整改的上报执行小组，提出处理意见由分包单位执行。

2.各执行小组每天组织巡查，每周要对所辖班组的安全生产、文明施工进行不少于2次的专项检查，发现隐患要求相关班组责任人立即组织整改，填写隐患整改单做好记录，在班组考核时按照款项进行扣分。拒不整改的逐级上报领导小组，对班组长进行研究处理。检查表模板见附件2。

3.执行专班每周组织至少1次周检，对项目进行全面检查，发现的隐患问题要注明隐患位置责任单位，所属班组、执行小组，明确整改时限，有关处理意见经领导小组同意后执行。

4.领导小组每周组织召开1次安全生产工作会议，研究部署安全生产工作，对有关问题作出处理意见。

二是建立两类考核机制

- 1.建立执行小组考核机制。由领导小组制订具体的考核细则与奖惩办法并组织对安全生产执行小组职责落实情况进行考核。每月将考核结果进行通报，对相关执行小组实施奖惩。实施细则见附件4。

- 2.建立班组考核机制。由执行专班制订具体的考核细则与奖惩办法报领导小组同意后实施，由执行小组组织对各班组建设活动开展情况进行检查并进行打分量化。每月将考核结果进行通报并对班组实施奖惩。实施细则见附件4。

三是建立作业人员“黑名单”机制

在青岛市安全教育平台建立“黑名单”库。对作业人员、班组长进行全周期管理，对拒不履行班组长职责、拒不参加教育培训、拒不整改隐患问题、违章作业次数较多、特种作业人员无证上岗或使用假证的，由项目提出申请，经施工总承包单位审核上报主管部门，将该作业人员归入“黑名单”库，6个月内系统提示谨慎使用。

# 四、实施步骤

体系建设工作分四个阶段推进。

（一）动员部署阶段（2024年7月）。部署体系建设工作，开展宣传动员，进行集中宣讲，组织现场观摩，充分调动企业、项目参与度和积极性，全面启动建设工作。

（二）帮扶指导阶段（2024年7月—9月）。结合汛期检查等时机，主管部门到项目进行指导帮抓，重点对建设单位首要责任进行明确，督促监理单位、施工单位按照方案落实有关要求，解决矛盾困难。市安监站结合区市督导对各区市体系建设情况进行重点帮扶。

（三）总结深化阶段（2024年10月）。深入总结体系建设试行工作情况，并对实施情况及效果开展评价，优化工作方案，形成具有推广、借鉴价值的管理制度、工作措施和评价标准等成果。

（四）强化落实阶段（2024年11月至年底）。在全市范围内全面推广体系建设工作，通过部门督查等形式，常态化检查项目体系建设情况，对体系未建立运行、工作措施不力的依法依规进行处理处罚。之后进入建章立制阶段，长效督导落实。

# 五、有关要求

（一）加强组织领导。体系建设是一项基础性、长期性工作，对夯实企业安全工作基础、落实企业安全责任、提升项目本质安全管理水平起着重要作用。各级主管部门要提高思想认识，充分认识工作的重要意义，积极指导和督促有关企业和项目做好贯彻工作，扎实推进体系建设工作，确保工作不折不扣落实。

（二）落实工作责任。各级主管部门安全监督人员在开展施工现场检查时，应首先检查体系建设、关键岗位人员履职及班组建设情况，督促项目参建单位履行安全管理责任，落实工作职责。

（三）完善奖惩机制。各级主管部门应将项目体系建设实施情况进行工作评价。对落实不力、问题较多、社会投诉强烈、反复整改不到位或拒不履行整改责任的，要充分利用各类考核制度，依规对项目相关单位进行考核。

附件：1.各层级及班组指导员工作职责

2.安全班组实施要求

3.执行小组检查表

4.两类考核（安全生产执行小组、班组）实施细则

### 附件1：

各层级及班组指导员工作职责

## （一）安全生产领导专班职责

### 组长负责安全生产领导专班全面工作，专班成员在组长的领导下按照以下职责抓好落实：

### 1.组织建立健全项目安全生产管理体系，明确各级管理人员

### 的安全生产职责；

### 2.贯彻落实国家有关安全生产法律法规和标准；

### 3.组织参建单位制定安全生产管理制度并监督执行；

4.组织制定项目安全生产管理目标并开展安全生产标准化自评工作，

5.指导项目安全生产周检工作，每周召开1次安全生产工作会议；

6.组织编制、审查危险性较大工程安全专项施工方案，组织或参与超危工程专家论证会，组织或参与危险性较大分部分项工程验收；

### 7.保证项目安全生产费用有效投入；

8.组织制定安全生产教育培训计划并监督实施；

9.建立安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防体系；

10.落实带班生产、检查、旁站、巡视制度；

11.落实职工工伤保险及项目安全生产责任保险；

12.组织编制项目生产安全事故应急救援预案并开展应急演练；

13.贯彻落实建筑施工安全班组建设要求，做好组织协调和工作部署，具体负责项目部各班组建设活动的监督、过程检查和考评；

### 14.及时、如实报告安全生产事故；

15.落实文明施工管理要求。

## （二）安全生产执行专班职责

接受安全生产领导专班的领导，牵头负责项目安全生产各项工作，指导安全生产执行小组抓好工作落实。

### 1 组长职责：

1.1 对工程建设安全文明施工进行全过程监督检查和指导，保证安全文明施工目标的实现；

#### 1.2 负责核查现场安全文明施工开工条件及落实情况，组织项目安全生产周检；

1.3 委托监理单位对其进场的安全设施及安全文明施工措施情况进行验收，监督各种验收记录存档；

#### 1.4 按规定向施工单位支付安全文明施工措施费；

1.5 工程建设过程中，通过隐患曝光、专项整治、合同约束等手段，促进参建单位做好现场安全文明施工管理，持续提高现场安全文明施工水平；

1.6 定期开展分析和总结工作，及时提出改进安全文明施工水平的意见；

1.7 对项目安全班组建设实施方案提出指导性意见，并指定专人对安全班组建设管理活动进行监督；对项目安全班组建设实施方案在实施过程中发现的问题及时对监理单位、施工单位提出要求；

#### 1.8 指导做好文明施工各项工作。

### 2 副组长职责

### 2.1 施工单位安全负责人主要职责：

2.1.2 编制项目生产安全事故应急救援预案并组织演练；

2.1.3 保证项目安全生产费用的有效使用；

2.1.4组织编制危险性较大工程专项施工方案；

2.1.5 按计划组织项目安全教育培训；

2.1.6组织实施项目安全检查和隐患排查治理，开展项目安全生产周检；

2.1.7组织建立项目安全生产管理档案；

2.1.8 与分包单位签订安全生产管理协议书，明确安全责任；

2.1.9 统筹指导安全班组工作，制定本项目安全班组建设实施方案并组织实施，对安全班组建设实施方案的实施全过程留存相关影像资料，积极组织安全班组建设评优申报工作；

#### 2.1.10 及时、如实报告安全生产事故；

#### 2.1.11 严格落实文明施工各项管理规定。

### 2.2 监理单位安全负责人主要职责：

2.2.1应当审查施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案是否符合工程建设强制性标准；

2.2.2 应当按照法律法规和工程建设强制性标准实施监理，并对建设工程安全生产承担监理责任；

2.2.3 采用旁站、巡视检查等方式对工程进行安全监理，发现安全隐患，应当要求施工单位整改；情节严重的，应当要求施工单位暂时停止施工，并及时报告建设单位；施工单位拒不整改的，应当及时向有关主管部门报告；

2.2.4参与项目安全生产周检；

2.2.5检查特殊作业人员持证上岗情况；

2.2.6 审核分包、专业承包单位资质、安全生产许可证、主要负责人和专职安全管理人员资格证书；

#### 2.2.7 对施工单位安全班组建设实施方案实施情况进行检查；

#### 2.2.8 督促做好文明施工相关工作。

### 2.3 组员职责：

#### 2.3.1分包单位安全负责人主要职责：

#### 2.3.1.1 贯彻执行国家安全生产法律法规、标准、规范和企业安全生产规章制度，保证项目安全生产投入的有效实施；

#### 2.3.1.2 建立健全安全保证体系，根据安全生产组织标准设置安全机构，配备安全检查人员，配备专职安全人员，并接受工程项目安全部门的业务管理；

#### 2.3.1.3 合理组织人、财、物等各生产要素，坚持“不安全，不生产”原则，在部署施工生产计划的同时部署安全生产工作；不违章指挥、不强令冒险作业，杜绝以包代管，拒绝不符合安全生产的指令和意见；

#### 2.3.1.4 参与建立安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，组织开展安全生产检查，排查治理现场事故隐患；整改存在的事故隐患或存在的问题；

#### 2.3.1.5 执行逐级安全技术交底制度和班组长施工安全讲话制度，并跟踪检查管理。

#### 2.3.1.6 按规定执行安全防护设施、设备验收制度，并履行书面验收手续，建档备查。

#### 2.3.1.7 接受安全检查并接受奖罚，在生产例会上应先检查、汇报安全生产情况，在施工生产过程中把好安全教育、检查、措施、交底、防护、文明、验收等七关，做到预防为主。

#### 2.3.1.8 强化安全教育，除对全体施工人员进行经常性的安全教育外，对新入场人员进行三级安全教育培训，做到持证上岗，同时要坚持转场和调换工种的安全教育；特种作业人员必须经过专业安全技术培训考核，持有效证件上岗。

#### 2.3.1.9 组织实施项目应急预案演练，参与企业应急预案演练；

#### 2.3.1.10 发生事故后，应立即组织现场保护与抢救，及时上报事故。接受事故调查，吸取事故教训，落实防范措施；

#### 2.3.1.1 完成上级交办的其他安全生产工作。

#### 2.3.2 网格化管理员主要职责：

#### 2.3.2.1 根据项目情况进行网格化管理分工，网格化管理员负责对所管辖网格内安全生产的管理工作；

#### 2.3.2.2 每天对网格内安全生产巡查不得少于2次，在巡查中发现的隐患要持续跟进并形成书面记录，及时督促相关责任人落实整改，对重大安全隐患、不能按时整改或拒不整改的，要及时向“项目安全负责人”或“项目经理”进行书面汇报，并跟踪落实。

#### 2.3.2.3 对本单体工程范围内的安全生产、文明施工负责。

#### 2.3.2.4 严格执行专项安全方案，按施工技术措施和安全技术操作规程要求，结合工程特点，以书面方式进行安全技术交底，履行签字手续，做好交底记录。

#### 2.3.2.5 对外脚手架、模板支撑架、卸料平台、登高作业平台、吊篮、临边、洞口防护设施、消防设施及器材、临电设施、动火作业、危险性较大的分部分项工程提出验收申请，参加验收，并负责日常安全管理。

#### 2.3.2.6 负责本单位工程范围的加工区、仓库等场所的安全管理、文明施工管理。

#### 2.3.2.7 对本单位工程范围的现场作业人员的违章违规行为坚决制止，督促防护用品规范佩戴使用、检查特种作业人员持证上岗情况，检查楼层施工用电、楼层内使用的机具，杜绝私拉乱接、违规动火作业、人员无证上岗、吸烟行为。

#### 2.3.2.8 负责督促本单位工程内的文明施工管理，包括但不限于材料码放、标识标牌、外架杂物、外架坠物半径内的相关日常管理，做到工完料尽场地清。

#### 2.3.2.9 负责对危险性较大分部分项工程施工的现场指导和管理。负责对管辖范围内的特种作业人员开展定期安全教育，督促指导班组开展班前安全活动并做好记录。

#### 2.3.2.10 发生生产安全事故，立即向项目经理报告，组织抢救伤员和人员疏散，并保护好现场，配合事故调查，认真落实防范措施。

## （三）安全生产执行小组职责

### 1 检查教育和资料管理组：

#### 1.1 组织或者参与拟订本项目安全生产规章制度、操作规程和生产安全事故应急救援预案；

#### 1.2编制项目全员安全生产责任清单，参与安全生产责任制绩效考核；

#### 1.3组织或者参与各班组、工人的各类安全生产教育、培训、应急演练等，通过“青岛市建筑工地安全教育平台”录入人员信息，组织人员进行三级安全教育、专题教育、特种作业培训；建立安全教育培训档案；

#### 1.4组织开展项目安全生产风险分级管控和隐患排查治理体系建设；

#### 1.5检查项目的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，督促落实安全生产整改措施；

#### 1.6制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为；

#### 1.7加强线上管理，通过“青岛市智慧工地管理平台”将现场危大工程清单、方案论证、安全技术交底、实施过程中影像资料、验收管理、安全管理监督资料等上传平台；

#### 1.8 加强安全生产标准化建设，开展安全生产标准化自评工作；

#### 1.9 组织开展安全生产例会，留存会议记录；

#### 1.10 组织开展项目安全班组建设工作；

#### 1.11 实施项目安全生产奖惩管理制度，落实奖罚措施。

#### 1.12 按照《建筑施工现场安全管理资料规程》（DB37/5063-2016）等要求汇总各小组提供的相关资料并进行编制、整理、归档。

### 2 方案技术组：

#### 2.1 施工组织设计、各类专项施工方案等编制、审核、论证、修改等工作；

#### 2.2 编制方案交底内容，组织方案交底及安全技术交底；

#### 2.3 参与日常检查、施工指导，对发现的重大事故隐患提出整改技术措施，编制重大事故隐患治理方案；

#### 2.4 组织危大工程、设备设施验收；

#### 2.5 参加生产安全事故应急和调查处理，分析技术原因，制定预防和纠正技术措施；

#### 2.6 负责现场钢筋工班组、混凝土工班组的人员入场安全教育培训、日常安全教育、应急演练培训以及现场施工安全管理工作，组织安全技术交底，指导监督班组长履行管理职责，发现隐患责令有关单位进行整改，在项目安全生产领导小组的指导下对以上班组实施考核。（各项目可结合实际自行确定各执行小组管理的班组，下同）

### 3 文明施工组

#### 3.1 参与各个阶段施工现场平面布置方案的策划与编制；

#### 3.2 按照审批通过后的布置方案进行布置，落实各项措施，主要有平面布置、现场封闭、临建设施、扬尘治理、材料堆放、综合治理等；

#### 3.3 现场布置完成后，组织检查验收，验收合格填写验收资料、存档，验收不合格的组织人员整改；

#### 3.4 现场布置验收合格后，要保持现场的文明施工状态，在日常巡查、定期检查中注重现场保持、维护。

#### 3.5 全面负责现场普工班组、镶贴工班组的人员入场安全教育培训、日常安全教育、应急演练培训以及现场施工安全管理工作，参与配合安全技术交底，指导监督班组长履行管理职责，发现隐患责令有关单位进行整改，在项目安全生产领导小组的指导下对以上班组实施考核。

### 4 机械设备组

#### 4.1 非道路移动机械管理。预先报审，非道路移动机械拟进场2天前，须由总承包单位向安监站监督人员提交非道路移动机械相关资料，经监督人员审核同意后，方可进入施工现场；设备进场验收；山东省非道路移动源排放监管平台录入，核验工程机械环保信息；操作人员证件核验；操作人员教育交底；做好日常安全监管；定期组织设备维护保养；

#### 4.4 起重机械系统管理。起重机械全部纳入并应用《青岛市建筑起重机械信息管理系统》，所有塔机应用《青岛市塔机安全运行管理系统》；通过“青岛市塔机安全运行管理系统”及时上传项目信息，根据现场起重机械施工进度，逐步上传起重机械检测、黑匣子、人脸识别、司机信息以及起重机械使用流程；规范起重机械安装、检测、使用、顶升、拆卸等管理，加强各个环节监管，确保设备及使用安全；

#### 4.3 负责现场非道路移动机械、起重机械（含司机及信号工）、吊篮操作工班组的人员入场安全教育培训、日常安全教育、应急演练培训以及现场施工安全管理工作，参与配合安全技术交底，指导监督班组长履行管理职责，发现隐患责令有关单位进行整改，在项目安全生产领导小组的指导下对以上班组实施考核。

### 5 消防安全组

#### 5.1 对施工现场消防安全进行统一管理；

#### 5.2 参与各个阶段施工现场平面布置方案的策划与编制，合理规划防火布局，满足现场防火、灭火及人员安全疏散的要求；

#### 5.3 编制施工现场防火技术方案，并应根据现场情况变化及时对其修改、完善。防火技术方案应包括下列主要内容：（1）施工现场重大火灾危险源辨识；（2）施工现场防火技术措施；（3）临时消防设施、临时疏散设施配备；（4）临时消防设施和消防警示标识布置图；

#### 5.4 编制施工现场灭火及应急疏散预案。灭火及应急疏散预案应包括下列主要内容：（1）应急灭火处置机构及各级人员应急处置职责；（2）报警、接警处置的程序和通讯联络的方式；（3）扑救初起火灾的程序和措施；（4）应急疏散及救援的程序和措施；

#### 5.5 牵头负责动火作业审批、管理工作；

#### 5.6 负责现场油漆工班组、防水工班组的人员入场安全教育培训、日常安全教育、应急演练培训以及现场施工安全管理工作，参与配合安全技术交底，指导监督班组长履行管理职责，发现隐患责令有关单位进行整改，在项目安全生产领导小组的指导下对以上班组实施考核。

### 6 基坑安全组

#### 6.1 基坑专项施工方案等编制、审核、论证、修改等工作；

#### 6.2 编制方案交底内容，组织方案交底及安全技术交底；

#### 6.3 做好青岛市深基坑安全监管系统维护使用，及时上传相关信息及记录；

#### 6.4 参与日常检查、施工指导，对发现的重大隐患提出整改技术措施，编制重大事故隐患治理方案；

#### 6.5 组织基坑工程验收；

#### 6.6 参加生产安全事故应急和调查处理，分析技术原因，制定预防和纠正技术措施；

#### 6.7 负责现场支护班组的人员入场安全教育培训、日常安全教育、应急演练培训以及现场施工安全管理工作，参与配合安全技术交底，指导监督班组长履行管理职责，发现隐患责令有关单位进行整改，在项目安全生产领导小组的指导下对以上班组实施考核。

### 7 架体及临边安全组

#### 7.1 参与脚手架、模板支撑及高处作业专项施工方案等编制、审核、论证、修改等工作；

#### 7.2 组织或参与方案交底及安全技术交底；

#### 7.3 参与日常检查、施工指导，对发现的重大隐患提出整改技术措施，编制重大事故隐患治理方案；

#### 7.4 组织或参与脚手架、模板支撑及安全防护设施等验收；

#### 7.5 负责现场木工班组、架子工班组、抹灰班组、瓦工班组的人员入场安全教育培训、日常安全教育、应急演练培训以及现场施工安全管理工作，参与配合安全技术交底，指导监督班组长履行管理职责，发现隐患责令有关单位进行整改，在项目安全生产领导小组的指导下对以上班组实施考核。

### 8 临电安全组

#### 8.1 根据用电情况制订用电、运行、维修等管理制度以及安全操作规程；

#### 8.2 建立用电安全岗位责任制，明确各级用电安全负责人；

#### 8.3 参与临时用电组织设计、专项施工方案的编制、审核；

#### 8.4 配电箱、开关箱、电缆线进场后，对箱体、电缆线等质量进行检查；

#### 8.5 核查用电设备布置是否按照临电组织设计、专项方案内容实施；

#### 8.6 负责安装、巡检、维修或拆除临时用电设备和线路，并记录电工巡视记录；

#### 8.7 负责或参与临时用电工程验收，每月对漏电保护器漏电动作参数进行测试，每季度对接地电阻、绝缘电阻进行测试，并保存记录；

#### 8.8 负责定期检查施工现场临时用电管理情况，并落实临时用电方面安全隐患的整改；

#### 8.9 负责建立并完善临时用电安全技术档案；

#### 8.10 负责现场电工班组、水暖班组、通风班组的人员入场安全教育培训、日常安全教育、应急演练培训以及现场施工安全管理工作，参与配合安全技术交底，指导监督班组长履行管理职责，发现隐患责令有关单位进行整改，在项目安全生产领导小组的指导下对以上班组实施考核。

### 9 应急管理组

#### 9.1 根据项目人员配备实际情况建立应急组织体系；

#### 9.2 完善应急响应管理流程；

#### 9.3 项目组织开展应急演练；

#### 9.4 配备应急救援物资；

#### 施工现场应配备的应急物资主要有：（1）医疗器材：担架、氧气袋、塑料袋、小药箱；（2）照明器材：手电筒、应急灯 36V 以下安全线路、灯具；（3）通讯器材：电话、手机、对讲机、报警器；（4）交通工具：工地常备一辆值班应急车辆，该车辆值班时不应跑长途；（5）灭火器材：灭火器日常按要求就位，紧急情况下集中使用。

#### 9.5 组织应急救援。

#### 10 说明：各项目可以根据进度、规模、人员配备等实际情况设置执行小组，有关工作职责由安全生产领导专班负责制定，安全生产执行专班监督落实。但不得漏事、不得缺项。

- （四）班组指导员职责

班组指导员由安全生产执行小组有关成员（原则上为施工总承包单位管理人员，党员优先）担任，可根据实际一人兼任多个班组的指导员。

1.班组指导员融入班组，宣传贯彻项目管理要求，及时了解施工动态及需求并反馈至项目管理层。

2.班组指导员与班组长强化协同，理顺运行机制，配合做好班组日常管理，及时复盘总结。

3.履行教育交底、生活关爱、沟通联络等职责，定期参加班组晨会，指导开展目标制定、施工组织、绩效考核、薪酬分配等工作。

4.定期组织开展班组趣味性岗位练兵及技能比武等活动，组织文娱活动放松身心，丰富业余生活。

5.采取荣誉奖励及“三违”行为通报家人等措施激励工人，加强了解工人思想动态和生活状态，及时开展精准帮扶，注重关心关爱。

6.在危大工程和复杂工序的专项施工方案编制及修订过程中，邀请班组长参与研究讨论，积极采纳相关合理化建议。

7.加强班组双重预防体系建设，建立完善相关工作机制和激励政策，定期表彰奖励安全标兵，引导班组全员积极开展安全风险辨识和隐患排查整治。

## （五）安全班组职责

### 按照“尊重实际、便于管理、注重实效、动态调整”原则，依据工序、工种将劳务分包、专业承包队伍合理划分班组，将现场工人全部纳入班组管理。班组人数根据需要具体确定，一般宜为10-30人。由劳务分包、专业承包队伍选派管理经验丰富的人员担任班组长，接受安全生产执行小组的管理。

### 1 班组长职责

1.1 对班组施工内容的安全生产、文明施工全面负责；

#### 1.2 遵守施工现场各项安全管理制度和安全技术操作规程；

1.3 发现较大安全生产风险时应立即停止作业，并组织班组有序撤离，将情况及时上报项目部；

1.4 本班组入场时，及时组织作业人员提交相关证件，办理实名制登记；

1.5 对本班组进行班组级安全教育，组织班组人员参加各类安全教育、交底；

#### 1.6 组织或参加各类安全管理活动；

#### 1.7 每日组织本班组开展“晨会”活动，开展作业人员劳动防护用品佩戴情况和个人精神状态检查、当日安全生产风险提示、作业区域内施工工艺完成后的工完场清等日常管理工作；

#### 1.8 每日进行班组安全检查，定时检查落实班组作业区域内材料码放、垃圾清理等措施落实情况，并做好记录；

#### 1.9 及时纠正未正确佩戴劳动防护用品等违章行为；

#### 1.10 合理分配工作任务，不得违章指挥，每日作业完成组织班组作业人员做好工完场清。

#### 1.11 班组作业区域道路保证畅通无阻，不得随意堵塞，各项临时设施，合格的原材料，成品，半成品，设备及机具应按施工平面布置图位置整齐摆放，并分类摆放，整齐稳固，并挂产品标识牌，易燃易爆物品应分类存放。仪器仪表、水泥、衬里材料、保温保冷材料及其他重要设备、材料必须进行防雨遮盖，小型管件、小型仪器仪表、螺栓垫片等易丢失的物品必须进库上架保管

#### 1.12 服从所属安全管理执行组的领导，向其负责、受其监督，及时请示汇报班组管理情况、安全作业情况、人员变动情况，接受所属安全管理执行组下达的指令任务。

### 2 作业人员职责

#### 2.1 遵守施工现场各项安全管理制度和安全技术操作规程，正确佩戴劳动防护用品，场内材料随用随取，使用完毕后统一码放整齐，不得随意乱堆乱放，不得随意乱扔垃圾、废料等，不得现场任何部位大小便，每日作业完成后做到工完场清；

#### 2.2 及时纠正工友未正确佩戴劳动防护用品等违章行为；

#### 2.3 对违章指挥、冒险作业的指令应拒绝，作业场所发现较大安全生产风险时应立即停止作业、撤离现场，并将情况及时报告至班组长；

#### 2.4 入场时主动提供相关证件，并办理实名制登记，

2.5 主动登录青岛市安全教育平台培训学习，参加三级安全教育、入场安全教育、定期安全教育、“晨会”活动等各类安全教育以及施工作业前的安全技术交底；

2.6 严格落实岗位操作规程，作业前排查本岗位所涉及的加工机械、设备、器具等安全条件，离开工作岗位和检修时应断电；

2.7 在楼层清理建筑垃圾时，严禁扔垃圾下楼，临边做清理工作时，如无安全防护，必须佩戴好安全带后方能施工，清理出的建筑垃圾严禁在施工现场焚烧，严禁私自拆除施工现场的各种安全防护；

2.8 参加各类安全管理活动；

2.9 发现事故隐患或其他不安因素，立即向现场安全生产管理人员或班组长报告；

2.10 主动维护作业区域环境卫生，做好卫生清洁和垃圾处理，道路清扫注意来往车辆安全；

2.11 发现有强令他人违章作业情形的，可越级报告项目管理人员。

### 3 主要班组管控要点

- 3.1钢筋工

3.1.1 切断钢筋时，要保持手与机械间的安全距离；

3.1.2 雷雨天气严禁露天钢筋搬运作业，预防雷击钢筋伤人；

3.1.3 钢筋加工作业时不得同时切割多根钢筋；

3.1.4 设备维修必须切断电源，配电箱上悬挂维修标识；

3.1.5 吊运材料时必须由持证的信号工进行指挥，不能违章作业，不能长短料混吊；

3.1.6 高处钢筋安装作业须搭设脚手架；

3.1.7 绑扎高层建筑圈梁、挑梁、外墙、边柱钢筋时，应搭设外挂架或安全网，绑扎时挂好安全带；

3.1.8 绑扎立柱、墙体钢筋，不得站在钢筋骨架上作业；

3.1.9 机械运转中严禁用手直接清除刀口附近的短头和杂物。

3.1.10钢筋、钢材、半成品等按规格品种分类堆放整齐，工作台要稳固，照明灯具应加网罩，钢筋加工区域内垃圾每天定时清理，电箱内、灭火器、作业台上严禁放置纸张、手套等物品；

- 3.2 木工

3.2.1 拆模时严禁随意穿行，应设置警戒线，专人指挥；

3.2.2 拆模停工（下班）后，不得留下悬空和松动的模板；

3.2.3 支设独立梁模应设临时工作台，不得站在柱模上操作或在梁底模上行走；

3.2.4 临边及屋面作业必须设置防护栏杆和防护网；

3.2.5 拆除模板必须按顺序分段拆除，严禁猛撬、硬砸或大面积撬落、拉倒，拆下的模板应及时运到指定的地点集中堆放或清理归垛，防止钉子扎脚伤人。模板拆除后，应及时清除模板上的残余混凝土，并涂刷脱模剂，在清扫和涂刷脱模剂时模板要临时固定好；

- 3.2.6 高处、复杂结构模板拆除，应有专人指挥，严禁非操作人员进入工作区；

- 3.2.7 使用圆盘锯加工木料，必须安装防护罩，不准戴手套，并应站在机械旁侧；

- 3.2.8 机械传动部位要有防护罩、防护挡板；

- 3.2.9 木工作业区必须配备消防器材，严禁吸烟和动用明火。

3.2.10 工作台、机械的设置，应合理稳固，工作地点和通道应畅通，材料、半成品，堆放应成堆成垛，不影响交通。木工区内的锯屑、刨花应天天清理，木工区内严禁吸烟动火；

- 3.3混凝土工

- 3.3.1 混凝土作业时应及时平铺，不应集中堆载；

- 3.3.2 使用立式、卧式吊罐时应固定好吊钩下方料口关闭方可起吊；

- 3.3.3 浇筑框架梁、柱混凝土时应设操作台，不得直接站在模板上或支撑上操作；

- 3.3.4 浇筑圈梁、雨棚、阳台时应设临边防护；

- 3.3.5 使用振动棒时必须配备漏电保护器、穿绝缘鞋，不得用湿手接触开关，不得使用破损电源线；

3.3.6 夜间浇筑混凝土时，应有足够的照明；

3.3.7 浇筑混凝土时，严禁模板下方站人，严禁使用起重机械吊运泵管进行泵送作业，泵管堵塞拆除清洗后重新安装应确保完全恢复固定措施。

3.3.8 施工过程中扬尘要采取有效措施，对散装易飞扬材料要进行覆盖。罐车、泵车驶出施工现场前要进行清理，防止将泥沙带入公路，污染路面，建筑垃圾及边角余料必须随时清理，做到工完料尽场地清，垃圾集中堆放清运；

- 3.4架子工

- 3.4.1 脚手架搭设和拆除人员必须是经考核合格的专业架子工；

- 3.4.2 脚手架按照交底和方案验收通过后方可继续搭设或投入使用；

- 3.4.3 脚手架拉结点严禁私自拆除；脚手架拆除时严禁上下同时作业；

- 3.4.4 必须正确佩戴安全帽、安全带，穿防滑鞋；下层安全网和脚手板未搭设完成，不得进行上层脚手架搭设；

- 3.4.5 脚手架禁止集中堆放物料；脚手架搭设及拆除应专人指挥、设置警戒；

- 3.4.6 脚手架搭设过程中，必须逐层设置连墙件；

- 3.4.7 脚手架应自上而下拆除，严禁过早拆除连墙件，做到物料“一步一清”，严禁高空抛物；

3.4.8 不同材料，不同规格的钢管禁止混吊，小于1.2米的材料应使用料斗吊运，拆除后钢管扣件分区码放整齐，不得超高堆放，拆除的立网、平网等易燃材料应单独存放并配备灭火器。

3.4.9 安、拆移动式操作平台时，应由专人负责监护，严禁非施工人员进入作业区域内；

- 3.5 吊篮操作工

- 3.5.1 每日作业前先对屋面吊篮支架、配重，吊篮限位和配电箱进行全面自查，确定正常后方可作业；

- 3.5.2 吊篮内施工人员不可超过两人，作业前将安全带挂设在安全绳上方可进行施工；五级以上强风、高温、暴雨天气禁止吊篮作业；

- 3.5.3 禁止吊篮在空中时翻越窗口或女儿墙上下人；作业完成后吊篮必须落地、断电；禁止吊篮超载作业；

- 3.5.4 吊篮安装和挪动后必须验收后方可使用；

- 3.5.5 吊篮内有易燃易爆材料必须设置灭火器并在有效期内；

- 3.5.6 不得在空中将吊篮内材料、垃圾等抛掷至楼下，每日施工作业完毕后将吊篮内垃圾、废料清理并统一堆放至指定位置。

- 3.6 安装类管工

- 3.6.1 管材切割，底部要垫平卡牢，套丝工件要支平夹牢；

- 3.6.2 高处管线安装应使用登高车或操作架；

- 3.6.3 安装作业要做好手部防护，避免挤压受伤；

- 3.6.4 高处作业禁止踩在风管或桥架不牢固结构上，应在下方搭设操作平台或使用升降车作业；

- 3.6.5 操作手提式砂轮机，要佩戴绝缘手套并站在绝缘板上；

- 3.6.6 用酸、碱液清洗管材，要穿戴好防护用品；

- 3.6.7 管道试压时，非操作人员不得在盲板、法兰、焊口、丝口附近停留；

- 3.6.8 进入有限空间作业前必须先填写有限空间作业申请表，配备防护用品，设监护人。

- 3.6.9管材加工区域内的材料分类分区码放整齐，场区内做到工完场清料净。

- 3.7 流动机械

- 3.7.1 施工现场内行车速度不能过快，车辆后视镜，喇叭等应齐全有效；

- 3.7.2 禁止在机械行驶过程中人员上下或传递物品；

- 3.7.3 机械旋转半径内，不能随意逗留和穿行；

- 3.7.4 行车前必须检查刹车等主要安全装置；

- 3.7.5 密切注意周围环境和人员动向，严禁超速行驶；

- 3.7.6 装载物品未捆绑牢固可靠时，严禁行车；

- 3.7.7 严禁在工程脚手架和低垂的电线下行驶；

- 3.7.8 在用起重设备装卸车时，严禁司机滞留在驾驶室内。

- 3.8 中小机械操作工

- 3.8.1 未经批准，不得移动设备及电气开关箱，严禁“一闸多用”；

- 3.8.2 设备未经验收合格，不得投入使用；

- 3.8.3 不得随意操作他人使用的设备；

- 3.8.4 设备使用前未经检查合格不得使用；

- 3.8.5 设备使用中发现异常，不得继续操作使用；

- 3.8.6 未按规定穿戴好防护用品，不得操作设备。

- 3.8.7 开关箱周边不得堆放易燃材料，设备与开关箱的距离不得大于3m，作业完成后产生的垃圾、废料等及时清理，做到工完场清料净

- 3.9 起重机械司机

- 3.9.1 了解机械性能，确保载重量在安全范围内；

- 3.9.2 作业前进行空载试运行，检查机械限位运行正常，处于有效状态；

- 3.9.3 大雨、大风（六级及以上）、大雾等恶劣天气以及导轨结冰时应停止运行；

- 3.9.4 司机不得擅自离开操作岗位，发现异常应及时停机检查处理，故障未排除严禁运行；

- 3.9.5 施工升降机禁止使用限位开关停机，禁止带座电动车进入电梯内；

- 3.9.6 施工升降机启动前必须先鸣笛示警，夜间操作应有足够照明；

- 3.9.7 施工升降机停止运行前应将吊笼降到底层，切断电源，锁好开关箱和升降机门；

##### 3.9.8 塔吊司机必须严格执行“十不吊”

附件2：

### 安全班组实施要求

### 1 班组长以及班组设置

1.1 工程应根据现场实际情况，将施工现场所有工人根据工种或所属专业分包单位进行人员划分后编入施工班组统一管理，各施工班组按要求配备一名班组长，专职或兼职班组安全员，经过领导小组考核后签署班组长任命书方可上岗。

1.2 各班组需设置“AB角色”：“A角色”为当前作业班组长，对班组的安全生产工作全面负责，“B角色”为代班班组长，应选用该班组长期工作人员且熟知各项安全技术操作规程、安全管理制度等，在班组长暂时离岗期间对各个班组的安全生产情况进行监督巡查。

### 2 安全班组实施内容

#### 2.1 进场前三级安全教育

2.1.1 建立安全教育培训花名册。班组长收集工人信息上报项目部，项目部对所有入场工人按工种分类录入建筑工地安全教育平台系统及现场实名制系统，并填写花名册，登记现场所有班组作业人员的资料。花名册应与安全教育档案一一对应。

2.1.2 建立安全教育档案。班组进场前应建立安全教育档案，并通过青岛市建筑工地安全教育平台对入场工人进行三级安全教育、入场安全教育，特种作业人员还需再进行针对性安全教育。

#### 2.2 日常安全管理流程

##### 2.2.1 工人实名制管理系统

班组工人每日通过实名制闸机考勤后进入施工现场，项目部相关负责人通过后台统计当日施工人数。

##### 2.2.2 班组安全晨会

组织者：班组长；

参与者：班组作业人员；

活动时长：上班前5-10分钟；

开展流程：安全晨会实施“七步法”

第一步：列队——列队整齐，着装统一，对当班作业人员进行点名；

第二步：检查——查看作业人员身体状况或精神面貌，劳保用品穿戴或仪容仪态；

第三步：宣贯——宣贯上级部门、企业有关文件、会议精神；

第四部：通报——通报上一班工作开展过程中存在的安全问题以及整改措施，预防措施，表扬好的行为或个人等；

第五步：交代——交代当班工作任务，重点强调当天工作中需要注意的安全问题以及需要采取的预防措施，做到条理清晰，任务、责任明确；

第六步：安全口号——班组长带领班组人员进行安全宣誓或安全口号承诺；

第七步：签字——所有班组成员在早班会记录表中签字。

##### 2.2.3 班组安全检查

组织者：班组长；

参与者：班组长、班组作业人员；

检查形式：班组长应落实“一班三检”制度，即班前、班中、班后进行安全检查。

“班前检查”的重点：一是检查班组人员安全防护用品的配备和穿戴情况，不符合规定的，及时督促改正。二是检查作业现场，看是否存在不安全因素，如果存在应及时排除。三是检查机械设备，看是否处于良好状态，如有故障则应及时检修。

“班中检查”的重点：在作业中，班组通过安全提醒、安全确认、行为观察等方法，及时纠正作业方式不正确、操作动作不合理、站位不当、违规拆除安全防护物品等不安全行为，并采取视频录像等必要方式全程监督，消除“三违”现象，保证班组成员按章操作和设备正常运行。

“班后检查”的重点：检查各类机械设备是否关停、断电，作业区域安全防护是否完好，现场材料是否分类码放整齐、是否做到工完场清，施工机具是否摆放有序，清点班组人员数量。保持作业现场整洁有序、文明卫生，保证现场各类安全标识、安全防护物品规范和完好，设施、设备断电、规范停靠。

##### 2.2.4 班组安全教育

除班组人员进场前的入场安全教育、三级安全教育、特殊工种教育外，班组施工过程中还需进行以下安全教育：

（1）月度安全教育：由总包单位安全员组织实施，教育内容应包括近期事故案例、新近管理要求、典型隐患通报及安全奖惩等。

（2）转场、换岗、“四新”、季节性、节假日前后的安全教育：由班组长组织，项目部安全员对工人进行安全教育。主动登录青岛市安全教育平台培训学习。

##### 2.2.5 班组安全技术交底

组织者：班组长；

参与者：班组作业人员；

交底流程：班组级安全技术交底由各施工班组长组织，在施工工序开展前，班组长对一线作业人员进行相关技术交底，并履行签字手续；

交底内容：本班组施工作业点和危险点，针对危险点的具体预防措施，应注意的安全事项，相应的安全技术操作规程和标准， 发生事故后应及时采取的避难和急救措施等。

##### 2.2.6 班组安全建设

（1）班组安全活动日

项目部每月选取一天为班组安全活动日，由班组长结合工作内容，开展座谈会，制定并实施有针对性的安全教育与培训计划。组织开展例如VR体验教育、观看警示视频及事故案例、班组长安全授课、学习塔吊远程操控等多元化教育活动。

（2）开展“班组长素质提升工程”

由项目经理、项目安全总监每月定期组织各班组长进行安全培训，培训内容包括班组管理的基础性工作和班组长能力提升等方面，进一步提高班组长专业技能和职业素养，充分发挥班组长在班组安全管理中的重要作用，以点带面促进班组成员安全生产意识提高。

（3）班组创新活动（考核加分）

鼓励每一位班组成员参与到创新工作，结合生产实际积极提出例如工序优化、劳动改善、进行“小发明、小创造”等，优化施工工序，提高、工作效率，完善防护措施，倡导更加创新先进的班组文化。

##### 2.2.7 情况处置

（1）班后点名和加班管理：作业完成后班组长或副班长必须对班组内人员进行点名确认，确保与班前教育人员一致。班组内有人员加班时，班组长（或副班长）必须掌握加班作业内容和加班人员数量，至少1人负责加班期间的安全检查和管理，加班前、后分别上报人员数量，并核对是否准确。

（2）应急管理：

1）班组长必须建立班组内部通讯录，全员覆盖，并报项目部备案。当班前、班后点名缺人时必须电话核查情况，不得隐瞒。

2）班组成员应熟练掌握紧急情况下的处置方法、处理程序和应急联络电话及联络方式，一人一张应急处置卡。确保每个工人手机内存有安全总监、劳务负责人、班组长的联系电话，遇到紧急情况、火灾隐患等紧急情况明确处置流程，能第一时间妥善处理及上报。

班组长任命及承诺书

兹任命     同志，身份证号：             为          项目     班组班组长。班组长根据授权，负责该项目               工作。

委托期限：

承诺书：

我和我的班组施工的                工程     （部位或工序）中严格按照操作规程、安全技术交底、作业标准组织施工，经自查自检，班组安全管控完全符合国家相关规定，满足各项指标要求，并为后续施工创造了安全生产条件。否则，我和我的班组愿承担相应责任！

项目名称：                    盖项目章）

班 组 长：                      （签字）

身份证号码：

日    期：       年     月     日

#### 班组长安全生产责任书

甲    方：（项目部）

乙    方：（班组长）    身份证号：

为了加强项目安全生产管理，充分落实作业班组安全生产责任，保证施工安全，根据《中华人民共和国安全生产法》《建设工程安全生产管理条例》和            有关规定，签订安全生产责任书。

第一条 责任范围

#### 1.1 XXX项目部XXX班组XXX区域施工作业

第二条 甲方安全生产责任

2.1 根据工程实际制定详细、可操作的作业指导书和安全技术措施，明确作业标准，组织开展安全交底。

2.2 组织开展对乙方和相关作业人员培训，经培训考核合格后方可组织乙方及相关作业人员上岗。

2.3 为乙方施工提供施工所必需的安全设施、防护用品以及保证生产安全所必需的设备、工具等。

2.4 指导乙方按照作业指导书和安全技术交底有关要求施工，并对其进行检查；未按要求施工的，有权制止并要求其整改直至撤换作业班组长。

2.5 对乙方提出的有关安全管理方面的问题，应及时答复或给予处理、解决等。

2.6 对于由乙方不服从管理造成的损失，甲方有权要求乙方赔偿。

第三条 乙方安全生产责任

3.1 自觉接受项目部组织的培训教育，未经培训考核不得上岗，认真学习有关安全生产的法律法规及施工规范和项目的各项规章制度。

3.2 采取晨会教育等形式，对本班组的职工进行安全生产教育，以提高班组人员安全生产意识。

3.3 严格按照安全技术措施、作业指导书、作业标准、技术交底要求组织施工，对施工安全负责。

3.4 对违章指挥、违反国家法律法规，不符合安全技术操作规程的指令等有权拒绝。

3.5 不得违章指挥工人作业，自己不违章作业，不违反劳动纪律，同时要求班组作业工人不违章作业，不违反劳动纪律。

3.6 施工工序或部位存在安全风险时，要按照规定做好安全防护，并督促工人做好个体保护。

3.7 做好施工中的设备、设施的维护和保养，督促使用人员必须遵守操作规程等，做到本班组作业区域内的材料分类堆放并按要求码放整齐、垃圾及废料及时清理，每日做到工完场清料净。

3.8 存在较大风险的分部分项工程施工时，设专人经常性检查现场的安全状况，发现安全隐患立即上报并组织工人撤离危险区，配合甲方将安全隐患消除。

3.10 自觉接受项目管理，对于项目部、建设、监理等上级检查发现的问题，应严格按照项目部要求及时整改。

3.11 在施工过程中发现安全问题要及时上报项目部相关管理人员，不得私自处理，未经项目部允许不得私自拍照留存等。

3.12 对于有利于施工安全生产管理的建议或意见，要及时向项目部相关管理人员提出。

3.13 确保本班组人员（含特种作业人员）持有效证件上岗作业。

#### 3.14 验工计量前自觉签认安全承诺书，否则，甲方不予计量。

甲方：（项目经理签字）    乙方：（作业班组长签字）

日期： 年 月 日           日期： 年 月 日

附件3

安全生产执行小组现场隐患整改督办通知单

检查单位：（机械设备组、架体及临边组等）执行小组      检查时间：

| 受检班组 |  |  | 班组所属单位 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| （木工班组等） |  |  | （XX劳务公司） |  |
| 整改督办 事项 | （第二页附隐患照片） |  |  |  |
| 反馈节点 | （具体时间或者施工节点） |  |  |  |
| 处理意见 | （整改、罚款、停工） |  |  |  |
| 检查人员 签字 |  | 受检单位 签字 |  |  |
| 整改情况 | 复查人员签字： 时 间 ： |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |

（整改报告附后）

附件4

两类考核（安全生产执行小组、班组）

实施细则

（一）安全生产执行小组考核实施细则

由项目安全生产领导小组制订具体的考核细则与奖惩办法并组织对安全生产执行小组职责落实情况进行考核。每月将考核结果进行通报，对相关执行小组实施奖惩。

- 1.考核共分为内业资料、现场管理、否决项、加分项减分项。

- 2.考核标准采用计分式（100分制），具体见附件《安全生产执行小组考核评分表》；

3 班组考核周期为一个月，每月30日前对班组进行考核打分，考核结果于下月5日前通报，可自定通报形式，对相关执行小组实施奖惩。
   （二）安全班组考核实施细则

由执行专班制订具体的考核细则与奖惩办法报领导小组同意后实施。安全生产执行小组结合日常检查情况，对各班组工作情况进行月度考核评比汇总并进行打分量化。每月将考核结果进行通报，对考核优秀班组予以表彰奖励，对考核不合格班组予以处罚。

### 1 考核内容

### 文明施工、班组安全生产管理、班组安全教育培训、班组安全文化建设及管理创新（加分项）、否决项

### 2 考核方式

2.1考核标准采用计分式（100分制），具体见附件《施工安全班组建设考核评分表》；

2.2 班组考核周期为一个月，每月25日对班组进行考核打分，考核结果于下月5日前张榜公布，对表现好的班组进行表彰奖励，对表现差的班组进行通报批评。

| 安全生产执行小组考核评分表（模版） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 考核小组 |  |  |  |  | 组长 |  | 组员 |  | 考核日期 | 年 月 日 |  |
| 执行专班 |  | 组长 |  |  | 副组长 |  |  |  | 得分 |  |  |
| 序号 | 项目 | 标准分 |  | 考核标准 |  |  |  |  | 检查情况 |  | 得分 |
| 1 | 内业 资料 | 40 | 10 | 执行小组一周两检和现场验收资料齐全，每少一次扣2分 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5 | 周检、专检、公司检查、主管部门检查等检查内容整改及时，回复及时，整改滞后每次扣1分，未整改每次扣2分 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 10 | 作业人员安全教育、安全技术交底、培训记录是否齐全，每缺少1人扣1分 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5 | 开展班组考核并记录，考核滞后扣2分，未考核扣5分 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5 | 开展应急培训、警示教育等活动并记录，开展未记录扣1分，未开展扣2分 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5 | 及时收集班组资料：班组花名册、通讯录、班前教育、班组长检查记录，每缺少1项扣1分 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 现场 管理 | 60 | 10 | 特种作业人员持证上岗，发现无证上岗此项不得分；无特种作业人员此项得6分 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 15 | 现场“三违”作业，每次扣1分，同一人重复违章加倍扣分 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5 | 班组长（A\B）应在现场履职，无故离开每次扣1分 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5 | 管理人员掌握现阶段现场管理重点，明确危大工程等重要节点验收要求和危险作业措施，回答较差扣1—5分 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 15 | 公司及主管部门检查每条问题扣1分，禁令、红线、重大危险源每条扣3分 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 10 | 应熟练掌握现场应急救援措施，应急管理不到位，安全帽未张贴应急联系人每人次扣1人 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 否决项 |  | \ | 被主管部门处理处罚 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | \ | 所负责班组出现打架斗殴等不良事件 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 加分项减分项 |  | \ | 结合生产实际积极提出“小发明、小创造”等亮点做法，被项目采纳每个加3分 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | \ | 积极参加主管部门、公司主办的各类安全生产活动，并取得优异成绩加5-10分 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | \ | 做负责班组获得考核第一加3分，倒数第一扣2分 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | \ | 出现工人受伤且未及时上报扣10分 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | \ | 现场不服从管理每人次扣2分 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  | 100 |  |  |  |  |  |  | 实际得分 |  |  |
| 考核评定分优秀、良好、合格、不合格四个等级，考核得分85分（含85分）以上为优秀、75-84分为良好，65-74分为合格，65分（不含65分）以下为不合格。出现否决项直接判定为不合格。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 班组考核评分表（模版） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  |  | 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |
| 考核班组 |  |  |  |  | 班组长 |  | 班组人数 |  |  | 日期 | 年 月 日 |  |
| 考核人 |  |  |  | 所属执行小组 |  | 得分合计 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目 | 标准分 |  | 考核内容及要求 |  |  |  |  |  | 检查情况 |  | 得分 |
| 1 | 文明施工 | 20 | 5 | 宿舍卫生管理较差，扣1-5分 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5 | 用电混乱，存在私拉乱接现象，扣2-5分 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5 | 加工区材料摆放随意，扣1-5分 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5 | 作业层未执行工完料尽场地清，扣2-5分 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 班组安全生产管理 | 65 | 10 | 班组长违章指挥，扣4-10分；班组违章作业，扣2-5分；违反劳动纪律，扣2-5分 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 10 | 未佩戴安全帽及其他安全防护用品，扣2-10分 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 10 | 安全隐患拒不整改，扣5-10分；安全隐患整改拖延、不到位，扣5分 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 10 | 存在“一闸多机”插排、现场私自拉断电源线，扣5-10分 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 10 | 私自拆除临边防护或完工后未恢复，扣2-10分；违反“十不吊”规定，扣2-10分 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5 | 材料堆放区灭火器放置不足，扣5分 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 10 | 使用“一闸多机”插排、私自拉扯电线现场进行设备充电，扣2-10分 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 班组安全教育培训 | 15 | 6 | 入场未进行三级教育及安全技术交底，扣2分/人 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3 | 未积极落实晨会制度，未进行班前安全教育，扣3分 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3 | 未及时配合执行小组进行班组进行警示教育，扣3分， |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3 | 未能积极配合项目应急演练及应急教育，扣3分 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 班组安全文化建设及管理创新（加分项） | 10 | 2 | 积极参与项目安全隐患举报工作和经验交流分享活动。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2 | 利用海报、展板、安全警示标语条幅等进行宣传。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2 | 积极参加主管部门、公司主办的各类安全生产活动，并取得优异成绩。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2 | 通过工作实践，发现现行规章制度、操作规程中缺陷，并提出建设性改进意见。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2 | 结合生产实际积极提出例如工序优化、劳动改善、进行“小发明、小创造”等。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 否决项 | / | / | 酒后上岗作业，发生打架斗殴行为 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 被主管部门通报、扣分、约谈 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  | 实际得分 |  |  |
| 考核评定分优秀、良好、合格、不合格四个等级，考核得分90分（含90分）以上为优秀、80-89分为良好，70-79分为合格，70（不含70分）以下为不合格。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |